Číslo smlouvy objednatele: JS/0xxx/2025/OMS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

č. účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: 	Ing. Josef Galetka, referent Odboru majetkové správy

tel. 571 674 311, 725 933 601, e-mail: galetka@muvalmez.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „Rekonstrukce fasády MÚ Valašské Meziříčí“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Barborou Císařovou, se sídlem Řípská 1469/19, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 06850278 a Ing. arch. Kristýnou Sirovou, se sídlem Mášova 744/24, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 06566201 (dále jen „projektová dokumentace“), dále dle restaurátorského záměru vyhotoveného MgA. Petrem Lacinou, DiS., se sídlem Lhota 20, 756 43, Kelč, IČO: 05216389 a v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „oceněný položkový rozpočet“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy a případně popisem uvedeným v této smlouvě (dále jen „dílo“). S projektovou dokumentací předmětu díla a restaurátorským záměrem byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení.

- Při provádění díla bude zhotovitel povinen dodržet podmínky dané Povolením záměru, které bude dodáno dodatečně po jeho vydání, a jeho případnými podmínkami. Dále je zhotovitel povinen dodržet podmínky rozhodnutí orgánu státní památkové péče č. j. MeUVM 016575/2025, SZ MeUVM 007610/2025 ze dne 10. 02. 2025, závazného stanoviska orgánu státní památkové péče č.j. MeUVM 014330/2025, sp. zn SZ MeUVM 002494/2025 ze dne 05. 02. 2025 a dále vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

- Předmětem díla je zejména:

- výměna soklu – odstranění kamenných obkladů soklu a montáž nového kamenného obkladu

- odstranění stávajícího kamenného soklu

- očištění a kontrola stavu zdiva pod soklem

- hydroizolační a fixační ošetření zdiva po posouzení

- osazení nového soklu na nerezových kotvách v styčných spárách z božanovského pískovce tloušťky 5 cm

  - osazení revizních dvířek s kamenným obkladem z pískovce

- montáž a demontáž lešení,

- demontáž původních oken,

- kontrola celé plochy fasády a osekání poškozených míst až na zděnou konstrukci (předpoklad odstranění a doplnění 65%),

- kontrola a vyspravení původní omítky,

- restaurování hlavních a kordonových říms

RESTAUROVÁNÍ PLASTICKÉ DEKORATIVNÍ VÝZDOBY

  - očištění od hrubých nečistot a odstranění olupujících se partií nátěru

  - pečlivé odstranění nesoudržných druhotných doplňků

  - injektáž případných dutin a trhlinek pomocí injekční restaurátorské maltoviny pro strukturální zpevnění historických omítek i zdiva

  - domodelování a tmelení defektů povrchu reliéfu bílým cementem s mramorovou moučkou, nebo jiným vhodným materiálem, povrch tmelů musí mít charakter shodný s původním povrchem a být zarovnán do úrovně původního povrchu

  - nový nátěr vápennou omítkou

  - hydrofobní ochrana prvků na exponovaných částech

RESTAUROVÁNÍ ERBU

  - očištění od hrubých nečistot a odstranění olupujících se partií nátěru

  - odstranění římsy pod erbem

  - stratigrafický průzkum - na základě průzkumu bude po konzultaci s odpovědnými pracovníky NPÚ, zástupci objednatele stanovena výsledná podoba polychromie

  - tmelení defektů povrchu vhodným materiálem, povrch tmelů musí mít charakter shodný s původním povrchem

  - rekonstrukce původní polychromie

  - hydrofobizace silikátovým prostředkem

  - vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy (2 tištěné paré)

ZMĚNA ŽERDÍ

  - odstranění stávajících žerdí na vlajky

  - zapravení vzniknutých děr

  - instalace nových žerdí na vlajky

PLASTICKÁ VÝZDOBA OKEN V 2. NP

  - provedení demontáže stávajících prvků a zajištění

  - odvození tvarosloví prvků dle historických fotografií, kresebního návrhu a podobné štukové výzdoby na okolních stavbách

  - vyhotovení plastických prvků v omítce s použitím nerezových armatur

  - zaštukování 2 vrstvami vápenné omítky, odstín dle barevného řešení

  - osazení oplechování frontonových říms

- osazení nových oken v 1 a 2 N.P

- repase podkrovních okének

  - odstranění stávajícího nátěru

  - odstranění kovových držáků

  - důkladné obroušení celého okna

  - nahrazení poškozené dřevní hmoty výspravou z nového dřeva, zatmelení drobných prasklin

  - kontrola skla a nahrazení starých sklenářských tmelů

  - závěrečné přebroušení

  - impregnační nátěr na surové dřevo

  - 2x finální nátěr (nestékavá lazura na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití - bílá)

  - instalace chybějícího kování (obrtlík- mosaz)

  - výměna parapetů

- repase vstupních dveří

  - odstranění stávajícího nátěru a důkladné obroušení celých dveří

  - nahrazení poškozené dřevní hmoty výspravou z nového dřeva, zatmelení drobných prasklin

  - doplnění chybějících kusů vitráží a nahrazení starých sklenářských tmelů

  - závěrečné přebroušení

  - impregnační nátěr na surové dřevo

  - 2x finální nátěr (nestékavá lazura na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití - hnědá)

- demontáž a montáž nových klempířských prvků na parapety, římsy a ozdobné prvky

- hrubé rozvody elektroinstalace včetně rozvaděče pro exteriérové osvětlení fasády radnice

- nový nátěr fasády

- úklid staveniště.

- Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel při provádění díla použije pouze certifikované výrobky a materiály. Certifikáty budou předloženy při předání díla.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

- Objednatel výslovně upozorňuje, že objekty jsou nemovitou kulturní památkou a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti z toho vyplývající.

- Objednatel prohlašuje a zhotovitel tímto bere na vědomí, že na realizaci díla bude podána žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury České republiky. V případě získání dotace se zhotovitel zavazuje respektovat všechny povinnosti z toho vyplývající.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:  		výroba oken a ostatní přípravné práce: do 3 dnů od účinnosti smlouvy

realizace stavebních prací – na výzvu zadavatele, po vydání povolení záměru (předpoklad duben 2025)

Termín dokončení a předání díla:            	do 28. 11. 2025

- Místem plnění je: okres Vsetín, město Valašské Meziříčí, Náměstí 6, Náměstí 7, blíže uvedeno v projektové dokumentaci.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH

2.	Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

3. 	Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s měsíční periodicitou, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) je odsouhlasený soupis provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol s certifikáty – bez těchto dokumentů je daňový doklad (faktura) neúplný.

4. 	Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem 	č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

5. 	U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 	235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 	dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

6. 	Vzhledem ke skutečnosti, že u předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, nebudou faktury vystavené zhotovitelem obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

8. 	V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že Příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit činnost koordinátora BOZP.

- Zhotovitel je povinen strpět na stavbě technický dozor objednatele, který je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. Součástí stavebního dozoru bude i dozor pracovníka Památkového ústavu z Kroměříže, neboť se jedná o nemovitou kulturní památku.

- Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má osvědčení pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávaní informací pověřené osobě objednatele, týkajících se samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní doby.

- Veškeré odborné restaurátorské práce musí provádět osoba disponující povolením k restaurování kulturní památky vydaným Ministerstvem kultury České republiky podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícím se k předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a v dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.

- O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k poslednímu daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- Zhotovitel je povinen při předání díla předložit certifikáty, kterými doloží, že při provádění díla byly použity pouze certifikované výrobky a materiály. V případě, že zhotovitel toto nedodrží, má objednatel právo požadovat náhradu škody v plné výši (zejména sankce a penále účtované ze strany poskytovatele dotace).

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva Přílohu č. 2, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.

- Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 9. 12. 2024 pod bodem Z 15/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024 pod bodem R 45/57.

- V případě, že je tato smlouva vyhotovena a podepsána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 	1. Oceněný položkový rozpočet

2. Poddodavatelské schéma

3. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí dne ………………………	V………………..  dne ………………………

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-	-zhotovitel-