Číslo smlouvy objednatele: JS/xxxx/2025/OMS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

- Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

č. účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: 		Ing. Ivana Fryšová, frysova@muvalmez.cz, tel. 571 674 304

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

- sídlem:

- zastoupenou:

IČO:

- DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „Výměna osobního výtahu v budově MěÚ na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí“ dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

- Předmětem díla je:

- Vypracování dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 1, ČSN EN 81-20 ed.2 bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (účinnost od 3/2021), ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (účinnost od 12/2018), ČSN EN 81-50 ed.2 bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – přezkoušeni a zkoušky – část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušeni a zkoušky výtahových komponent (účinnost od 3/2021)

  - Dokumentace pro povolení stavby bude předložena před zahájením stavebního řízení objednateli k odsouhlasení

- Vyřízení povolení záměru

- Zapracování případných připomínek z povolení záměru a řízení před stavebním úřadem.

- Vypracování prováděcí dokumentace pro realizaci stavby

- Rekonstrukce vnitřního výtahu, která bude zahrnovat zejména demontáž stávajícího výtahu, úpravu výtahové šachty a dodávku a montáž nového výtahu (s vyšší přepravní kapacitou). Součástí rekonstrukce bude i:

  - provedení výchozí revize elektro a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů, platných ČSN a EN (všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad) a všech zkoušek vyplývajících ze stavebního povolení

  - spuštění a uvedení do řádného provozu

  - zpracování Dokumentace skutečného provedení díla (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .dwg a .pdf) a její předání objednateli.

- Předmětem smlouvy je kromě všech dodavatelských a stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž:

- vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí,

- zajištění všech nutných revizí, zkoušek a předepsaných atestů včetně předání zpráv,

- likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů v souladu s platnou legislativou,

- spotřeba médií (např. energií, vody),

- informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících,

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,

- příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace,

- účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.

- Předmětem smlouvy je dále rovněž:

- provádění servisní činnosti po dobu 24 měsíců od řádného předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu, a to v rozsahu uvedeném v této smlouvě,

- garance dodávky náhradních dílů po celou dobu platnosti této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel při provádění díla použije pouze certifikované výrobky a materiály. Certifikáty budou předloženy při předání díla.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla  				do 3 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení dokumentace pro povolení stavby	nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy

Vyřízení povolení záměru			nejpozději do 120 dnů od účinnosti smlouvy

Zapracování požadavků povolení a vypracování

prováděcí dokumentace				nejpozději do 30 dnů od vydání povolení

Realizace výtahu a všech zkoušek a revizí		nejpozději do 130 dnů od vydání povolení

Servisní činnost				24 měsíců od předání a převzetí díla

- Místem plnění je: k.ú. Krásno nad Bečvou, administrativní dům na ulici Zašovská, č. p. 784, Valašské Meziříčí.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena:

| Dokumentace pro povolení stavby bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Vyřízení povolení záměru bez DPH | Kč |
| Prováděcí dokumentace bez DPH | Kč |
| Realizace výtahu bez DPH | Kč |
| Celková cena bez DPH (součet cen za dokumentaci, vyřízení povolení záměru, prováděcí dokumentaci a realizaci výtahu) | Kč |

- U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené 	s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční (zejména náklady na materiály, pracovní síly, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, tedy i náklady na projednání s příslušnými orgány, ceny souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou nezbytné k řádné realizaci díla, poplatky, režii zhotovitele, zisk apod.).

- Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury).

- Cena za servis je stanovena:

| Paušální cena za servis v Kč bez DPH/měsíc |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| Mimopaušální cena (za servisní činnosti nad rámec paušální ceny) v Kč bez DPH | Hodinová základní sazba za opravy výtahu v pracovní době od 7:00 do 15:00 hod. v Kč bez DPH/hod./na 1 pracovníka | Kč |
|  | Hodinová základní sazba za opravy výtahu v mimopracovní době od 15:00 do 7:00 hod. násl.dne, opravy výtahu v pracovní den: v Kč bez DPH/hod./na 1 pracovníka. | Kč |
|  | Hodinová základní sazba za opravy výtahu v mimopracovní době od 15:00 do 7:00 hod. násl.dne, opravy výtahu v sobotu a neděli: v Kč bez DPH/hod./na 1 pracovníka. | Kč |
|  | Hodinová základní sazba za opravy výtahu v mimopracovní době od 15:00 do 7:00 hod. násl.dne, opravy výtahu o svátcích: v Kč bez DPH/hod./na 1 pracovníka. | Kč |
|  | Vyproštění uvízlé osoby nebo osob z výtahu (do 1 hodiny): v Kč bez DPH/zásah | Kč |
|  | Dopravné (u oprav mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích, svátcích): v Kč bez DPH/1km | Kč |

- Cenu za provedené servisní služby hradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 21 dnů od data doručení faktury objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a rovněž soupis provedených prací v uplynulém měsíci, revizní zprávy či další protokoly. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- V případě opakovaného prodlení platby delším než 30 dnů je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění servisních služeb až do zaplacení splatných faktur. Upozornění zhotovitele obdrží objednatel nejpozději 10 dnů před pozastavením provádění servisních služeb. Zhotovitel nepřejímá žádnou zodpovědnost za škody, které vzniknou objednateli nebo třetí osobě v důsledku oprávněného pozastavení servisních služeb zhotovitelem z důvodu prodlení s platbami ze strany objednatele.

IV. Záruční doba a reklamační podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

- Zhotovitel poskytuje na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:

| Stavební a montážní práce | 5 let |
| --- | --- |
| Výtahový stroj | 10 let |
| Ostatní části díla | 2 roky |

Pokud je jednotlivými záručními listy stanovena delší záruční doba, platí tato delší záruční doba.

- Záruční doba začíná běžet po předání a převzetí díla, záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude poté odstraněna neprodleně, v co nejkratším termínu dle její závažnosti. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem a u vad označených jako havárie do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k vadě došlo a jak se projevuje.

- V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku ani v náhradní dodatečné lhůtě, má objednatel právo sjednat odstranění vady jinou osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zprostí povinnosti uhradit náklady na odstranění vady jinou osobou pouze tehdy, prokáže-li, že za vadu neodpovídá.

- Zhotovitel nepřejímá odpovědnost za škodu či vady nebo ekonomické ztráty jemu způsobené vlivem třetí osoby nebo vyšší moci. Za vyšší moc se považuje taková vnější okolnost, kterou zhotovitel nemohl odvrátit nebo překonat, ani ji v době vzniku závazku předvídat.

- Za škody způsobené výtahovým zařízením objednatele třetím osobám odpovídá zhotovitel pouze v případě, prokáže-li se příčinná souvislost mezi porušením smluvních povinností a způsobenou škodou.

- Zhotovitel poskytuje záruku na servisní práce, jakož i na při servisních pracích poskytnuté náhradní díly či součásti výtahů v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vandalismem a používáním výtahů neobvyklým způsobem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde budou probíhat práce v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 3, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel je povinen prostory v místě provádění díla zabezpečit tak, aby byl zamezen vstup neoprávněných osob. Zhotovitel je povinen přizpůsobit se provozu objednatele a neomezit ostatní prostory objednatele. Dílo bude prováděno během provozu městského úřadu, a proto se zhotovitel zavazuje provádět dílo způsobem, který eliminuje vznik emisí během provádění díla na minimum. Z důvodu zachování provozu se zhotovitel zavazuje se zástupcem objednatele předem konzultovat průběh prací. Hlučné činnosti je možné provádět pouze v pracovní dny po 14:00 hodině.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

VI. Servis

- Předmětem této smlouvy je provádění servisní činnosti a oprava závad, na něž se nebude vztahovat záruka za jakost dle této smlouvy a která bude zahrnovat:

  - Servisní činnosti zahrnuté do paušální ceny

  - Servisní činnosti nad rámec paušální ceny

- Servisní činnost bude poskytována po dobu 24 měsíců od řádného předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

- Specifikace servisních činností zahrnutých do paušální ceny je následující:

  - Zajištění pravidelných odborných prohlídek výtahů objednatele v rozsahu dle ČSN 27 4002 (min. 1x za 3 roky).

  - Provádění pravidelné a preventivní údržby dle plánu pro údržbu (min. 1x za 4 měsíce nebo dle doporučení výrobce výtahu), které zahrnuje:

- mazání výtahů dle mazacího plánu výrobce/dodavatele výtahu,

- soustavu preventivních činností a kontrol dílů výtahů: výtahový stroj, hydraulický agregát, kladky, vodítka, nosné prostředky, výtahový rozvaděč, hlavní a koncové vypínače, spínače a přepínače, šachetní a kabinové dveře, ovladačové tlačítkové kombinace,

- pomocný materiál a mazadla jsou zahrnuty v ceně.

  - Odstraňování běžných provozních poruch v pracovní dny od 07:00-15:00 hod. na základě telefonické nebo písemné objednávky. Odstraněním běžné provozní poruchy se považuje zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil.

  - Servisní činnost bude zahrnovat odstraňování závad, které nejsou kryty zárukou za jakost.

  - Reakční doba příjezdu servisního technika k objednateli od nahlášení závady činí nejdéle 24 hodin od nahlášení závady (reakční doba neběží o víkendech a o svátcích), závada bude odstraněna do 5 dnů od jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

  - Zhotovitel garantuje pohotovost 24 hodin za den. Pohotovostí se rozumí dostupnost zhotovitele na telefonu. Ve výtahu bude umístěn štítek s kontaktem na servisního technika pro přivolání pomoci.

- Specifikace servisních činností nad rámec paušální ceny

  - Odstraňování běžných provozních poruch mimo pracovní dobu v pracovní dny od 15:00 hod. do 07:00 hod. následujícího pracovního dne, v sobotu, v neděli a v době státem uznaných svátků na základě telefonické nebo písemné objednávky. Odstraněním běžné provozní poruchy se považuje zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil. Zhotovitel garantuje zahájení opravy do 24 hodin od nahlášení, resp. do začátku pracovní doby v nejbližší pracovní den.

  - Opravy výtahů po násilném poškození.

  - Vyproštění osob z výtahu (do jedné hodiny od nahlášení).

  - Paušální cena neobsahuje provádění odborných zkoušek, čištění prohlubně výtahové šachty, stropu klece, prahů klecových a šachetních dveří. Dále neobsahuje provozní prohlídky, které jsou povinností provozovatele výtahu.

  - Kontakty na hlášení poruch

    - Jméno a adresa: ………………………………………………….…………..

    - Telefon: .………………………………………………………………………..

    - Mail: …………………………………………………………………………….

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a vnitřní předpisy objednatele.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí provádění opravy v souladu s dobou sjednanou v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení se zahájením provádění opravy.

- Povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje zajistit přístup pracovníkům zhotovitele k zařízením souvisejícím s provozem výtahů a zavazuje se plnit povinnosti provozovatele výtahů dle příslušných platných norem a předpisů.

- Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli faktury týkající se servisní činnosti po dobu delší než 30 dní, ač na to byl již ze strany zhotovitele písemně upozorněn. Zhotovitel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k řádnému výkonu servisních služeb dle této smlouvy, a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů.

  - Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neplní řádně předmět plnění a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 2 dny. Pokud zhotovitel opakovaně (tj. min. 2x) neplní řádně a včas předmět plnění a své povinnosti podle této smlouvy, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dodatečnou lhůtu k nápravě a je objednatel oprávněn okamžitě písemně odstoupit od této smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 9. 12. 2024 pod bodem Z 15/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024 pod bodem R 45/57.

- V případě, že bude tato smlouva podepsána v listinné podobě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že bude tato smlouva podepsána v elektronické podobě, mají ji obě smluvní strany k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 	1. Technická specifikace

2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí

3. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne………………                         Ve …………………………….. dne …………….

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek

starosta

-objednatel-	-zhotovitel-