## Harmonogram

| **Příloha č. 3 Harmonogram GOPUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **část** | **název kapitoly** | **měsíce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **doba trvání** |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Stanovení základních principů, pravidel a přístupů k MZI** | Stanovení základních principů, pravidel a přístupů HDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení priorit a plánu odpojování srážkového odtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení složek obce pro zavedení a jaká je jejich vzájemná koordinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stanovení hlavních technických parametrů** | Stanovení technických parametrů HDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stanovení postupů začlenění HDV do plánování a výstavby** | Analýza dílčích oborových koncepcí a standardů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení koordinačních pravidel a postupů začlenění HDV do ostatních oborů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení procesních postupů pro začlenění HDV do plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kompletace a dopracování projektu** | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasport MZI** | Zavedení evidence opatření MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmapování stávajících opatření MZI na území obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasportizace stávajících objektů MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přehled o plánovaných/projektovaných objektech MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Analýza příjemců srážkových vod** | Vyhodnocení vsakovacích podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení dostupnosti povrchových vod a kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení majetkoprávních vztahů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení limitů území vzhledem k ostatním oborům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stanovení příjemců srážkových vod** | Stanovení příjemců srážkových vod v stávajících lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení příjemců srážkových vod rozvojových lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stanovení potenciálu odpojování ve stávající zástavbě** | Stanovení potenciálu odpojování pro dopravní infrastrukturu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení potenciálu odpojování pro budovy ve veřejném vlastnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení potenciálu odpojování pro budovy v soukromém vlastnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení potenciálu odpojování ostatních ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení celkového potenciálu odpojování ve stávající zástavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plán odpojování** | Stanovení priorit cílových hodnot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinace s plány rekonstrukcí technické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení časového plánu odpojování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení nutných postupů k realizaci plánu odpojování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kompletace a dopracování projektu** | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |