Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:           	Michal Lysák, tel.: +420 571 674 527, e-mail: lysak@muvalmez.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …………….

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Obnova kontejnerových stanovišť na ul. U Nemocnice ve Valašském Meziříčí“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky Rozhodnutí povolení stavby, se kterým byl seznámen v rámci výběrového řízení.

- Dílo spočívá zejména v:

- vybudování tří kontejnerových stanovišť polopodzemních kontejnerů náhradou za nadzemní kontejnery;

- výkopové práce pro zapuštění polopodzemních kontejnerů do země;

- zpevněné plochy okolo kontejnerů budou upraveny dle projektové dokumentace – zadlážděny zámkovou dlažbou s úpravou nivelety dle navrženého kontejnerového stanoviště a s vybudováním opěrné zídky a navázáním na stávající zpevněné plochy;

- rekonstrukce příjezdové komunikace;

- zhotovení nového veřejného osvětlení;

- koordinace vynucené přeložky optické sítě ve správě Vodafone;

- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu;

- účast na kolaudačním řízení, bude-li to objednatel vyžadovat.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

## Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

## Lhůta plnění:

## Termín zahájení realizace díla: 	po nabytí právní moci Rozhodnutí povolení stavby

Termín dokončení a předání díla: 	11. týdnů po nabytí právní moci Rozhodnutí povolení stavby

## Místem plnění je ul. U Nemocnice ve Valašském Meziříčí. GPS: N 49°27.80480', E 17°58.53853'; N 49°27.81933', E 17°58.58007' a N 49°27.81305', E 17°58.69545'.

III. Cena díla a platební podmínky

## Celková cena bez DPH:	             		Kč

DPH 21 %:						Kč

Celková cena včetně DPH: 				Kč

## Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

## Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.

## Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.

## Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

## V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného výkazu výměr.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.

- Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.

- Zhotovitel při provádění díla využije-li poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu č. 2  této smlouvy.

- Zhotovitel bude v průběhu realizace koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla a zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Součástí koordinace prací je i vynucená přeložka slaboproudých rozvodů (SEK Vodafone), která bude zajišťována prostřednictvím servisní společnosti InfoTel, spol. s r.o.

- Zhotovitel je povinen prokazatelně s předstihem informovat vlastníky přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich vlastníkům.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob na staveništi.

V. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 9. 12. 2024 pod bodem Z 15/03.

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024 pod bodem R 45/57. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.

- V případě, že je tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. V případě, že je tato smlouva vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, budou ji mít obě smluvní strany k dispozici, a to po jejím podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr

- Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí

- Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne	    Ve Valašském Meziříčí dne

……………………………………….	             ……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-	              -zhotovitel-