Číslo smlouvy objednatele: JS/…/…/OŠKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:	00 304 387

DIČ:	CZ 00 304 387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:  	Mgr. Petr Zajíc referent Odboru školství, kultury a sportu: petr.zajic@muvalmez.cz, tel. 571 674 654

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

telefon, e-mail

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

      - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „Bronzový model města“ (dále jen „dílo“ nebo „bronzový model“) za podmínek specifikovaných v této smlouvě a jejich přílohách. Dílo je výstupem projektu „Podpora doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v historickém centru Města Valašské Meziříčí – Malý okruh městem“, identifikační číslo 117D721004019. Projekt bude realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

- Bronzový model bude složen ze dvou základních častí – podstavce a vlastního bronzového modelu, který bude na podstavec přišroubován.

Podstavec

Podstavec bude složen z pěti samostatných segmentů vyrobených k ocelového plechu s povrchovou úpravou Corten.

Tři podpěrné segmenty budou vyrobeny z plechu tl. 8 mm. Dva z těchto segmentů budou mít půdorysný profil L (rozměry ca 380/380 x 850 mm), třetí segment bude mít půdorysný profil nepravidelné otevřené U (rozměry: cca 500/300/550 x 850 mm).

Dva spojovací segmenty budou vyrobeny z plechu tl. 5 mm a budou sloužit k propojení podpěrných segmentů. Rozměry segmentů cca 1650 x 900 mm a 1350 x 900 mm. Tyto segmenty budou mít ohnuté hrany pro zpevnění a pro provedení šroubových spojů.

Segmenty budou spojeny šroubovými spoji.

Přesná výška jednotlivých segmentů bude před výrobou zaměřena a upravena tak, aby byla vyrovnána nerovnost a sklon plochy, na níž bude model umístěn.

Podstavec modelu bude opatřen kovovou tabulkou s logy a textem poskytovatele dotace provedenými gravírováním.

Model

Bronzový model bude mít asymetrický tvar s maximálními rozměry 2730 x 2450 mm. Model bude znázorňovat město v době okolo roku 1918, kdy jsou dochovány vhodné podklady ve formě katastrálních map.

Model bude proveden v měřítku 1:500. Na modelu bude zachycena reálná morfologie terénu včetně vodních toků. Dále budou na modelu zachyceny všechny budovy a stavby nacházející se v daném období v rámci vymezeného území. Domy budou provedeny jako hmotová rekonstrukce zachycující jejich v hmotu ve výše uvedeném měřítku, včetně tvaru střech. Vzhled jednotlivých domů bude rekonstruován na základě dochované technické dokumentace domů a dobových fotografií. Zhotovitel provede archivní rešerši a zpracuje návrhy provedení jednotlivých domů, jakož i vodních toků, komunikací a krajinné struktury. Tyto návrhy budou předloženy zhotovitelem objednateli předem k odsouhlasení. Lem modelu bude mít výšku cca 100 mm. Na lemu budou nápisy: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, KRÁSNO NAD BEČVOU, ROK 1918. Dále budou na lemu vyznačeny na dvou místech svislými pásky hranice katastrů obou měst. Po jejich stranách budou znaky obou měst. Tj. 2x znak Krásna nad Bečvou a 2x znak Valašského Meziříčí.

Model bude na spodní straně opatřen nosnou ocelovou konstrukcí, jež zajistí jeho pevnost a bude sloužit k připevnění na podstavec. Ocelová konstrukce bude opatřena ochranným nátěrem. Barevný odstín bude zvolen tak, aby nebyl kontrastní vůči vlastnímu modelu.

- Předmětem díla je také: příprava a studium podkladů (vyhledávání historických pramenů, fotografií, map, dokumentů, konzultace s historiky, architekty a místními experty na historii měst…, vypracování modelu, doprava do místa plnění a instalace.

- Návrh modelu a finální verze bronzového modelu před odlitím budou schváleny městským architektem a zástupcem města.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v co nejvyšší kvalitě.

II. Lhůta a místo plnění

## Lhůta plnění a časový harmonogram:

| Název částí | zahájení | ukončení |
| --- | --- | --- |
| - Část – příprava a studium podkladů (vyhledávání historických pramenů, fotografií, map, dokumentů, konzultace s historiky, architekty a místními experty na historii města…) | do 3 prac. dnů od účinnosti smlouvy | (doplní zhotovitel) |
| - Část – návrh modelu | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| - Část – vytvoření modelu | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| - Část – odlévání do bronzu | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| - Část – dokončení a instalace | (doplní zhotovitel) | Nejpozději do 15. 9. 2025 |

- Realizace díla bude provedena dle časového harmonogramu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. Časový harmonogram je pro zhotovitele závazný, jeho změna je možná jen na základě písemného odsouhlasení ze strany objednatele. Změnou časového harmonogramu nemůže dojít k úpravě termínu dokončení a předání díla.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen převzít dílo dříve, pokud je bezvadně zhotoveno, dokončeno a prosto vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.

- Místo plnění:

Areál zámku Žerotínů, 757 01 Valašské Meziříčí. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném umístění díla, jakožto i o případném jeho přesunu.

III. Cena díla a platební podmínky

## Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční (tj. přípravu dokumentů, dopravu do místa plnění, pořizování fotodokumentace…)

- Celková cena bez DPH:                	   ….……….Kč

- DPH  21  %:                                          ………..….Kč

Celková cena včetně DPH:                ………….. Kč

## Cena díla bude zhotoviteli uhrazena průběžně na základě jednotlivých vystavených daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) následujícím způsobem:

a)první daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení 1. části v maximální výši 15% z ceny díla v Kč bez DPH.

b) druhý daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení 2. části v maximální výši 15% z ceny díla v Kč bez DPH.

c) třetí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení 3. části v maximální výši 30 % z ceny díla v Kč bez DPH.

d)čtvrtý daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení 4. části v maximální výši 30 % z ceny díla v Kč bez DPH.

a)pátý daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla na zbývající částku z ceny díla.

## V roce 2024 bude zhotoviteli uhrazena maximálně částka 800 000 Kč s DPH.

## O předání a převzetí jednotlivých částí díla budou sepsány předávací protokoly, jejichž kopie budou přiloženy k příslušným daňovým dokladům (fakturám). Bez těchto předávacích protokolů jsou daňové doklady (faktury) neúplné.

## Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

## Všechny doklady musí být vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy (zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a dle případných pokynů objednatele, které jsou pro zhotovitele závazné, jsou – li pokyny objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen objednatele na nevhodnost upozornit.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel požadovanou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli minimálně 3 pracovní dny předem doložit následující doklady:

a) konkrétní specifikaci materiálů,

b) informaci o údržbě,

c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

d) fotodokumentaci průběhu realizace díla v digitální podobě.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem.

- Zhotovitel je povinen si opatřit veškeré věci a materiály potřebné k realizaci díla, objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen před zahájením instalace díla zajistit bezpečnost a přijmout opatření k ochraně osob a majetku při přepravě díla a jeho osazení v místě plnění, v případě potřeby je povinen zajistit povolení vjezdu stavební techniky, případně i zábor plochy.

- V případě, že bude objednateli na předmět smlouvy přiznána dotace, jsou zhotovitel včetně jeho poddodavatelů povinni:

- spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a zavazují se uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta;

- umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem;

- minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumenty související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinni vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

- všechny písemnosti a doklady vztahující se k projektu (dodací listy, předávací protokoly, faktury či jiné dokumenty označit názvem projektu a registračním číslem projektu;

- dodržovat pravidla povinné publicity dotačního orgánu;

- postupovat v souladu s podmínkami dotačního orgánu.

V. Záruka

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

- Za závady vzniklé nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav díla zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy nutné anebo vzniklé vadami na straně zhotovitele nebo o údržbu.

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dodané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

VI. Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

- Jestliže se v záruční době vyskytnou vady díla, je objednatel oprávněn reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, započít s odstraněním vady do 3 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit v co nejkratší lhůtě, případně ve lhůtě dle dohody smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.

- Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

- O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## VII.  Sankční ujednání

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla s DPH za konkrétní část za každý i započatý den prodlení s předáním části díla.

- V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

- Nebude-li kterákoliv splátka uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Ukončení smlouvy

            - Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

na straně objednatele:

- nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dní po dni splatnosti příslušné faktury,

na straně zhotovitele:

- jestliže neprovádí řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nesjednal nápravu, přestože byl objednatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn; bude-li z chování zhotovitele zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 30 dní ode dne doručení písemného upozornění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen zhotovitele upozornit;

- nezahájí realizaci díla do 30 dnů od účinnosti smlouvy

            - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

            - Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IX. Závěrečná ustanovení

- Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem.

- Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. V oblasti environmentálního odpovědného zadávání se zhotovitel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu.

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 24. 6. 2024 pod bodem Z …….. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích všech případných přílohách na webových stránkách města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci starosty Města Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022 pod bodem R 03/66/3.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne:	    V …………………….. dne:

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta	      zhotovitel

objednatel