## Harmonogram

| Příloha č. 3 Harmonogram GOPUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| část | název kapitoly | měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | doba trvání |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Stanovení základních principů, pravidel a přístupů k MZI | Stanovení základních principů, pravidel a přístupů HDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení priorit a plánu odpojování srážkového odtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení složek obce pro zavedení a jaká je jejich vzájemná koordinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení hlavních technických parametrů | Stanovení technických parametrů HDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení postupů začlenění HDV do plánování a výstavby | Analýza dílčích oborových koncepcí a standardů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení koordinačních pravidel a postupů začlenění HDV do ostatních oborů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení procesních postupů pro začlenění HDV do plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletace a dopracování projektu | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasport MZI | Zavedení evidence opatření MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmapování stávajících opatření MZI na území obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasportizace stávajících objektů MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přehled o plánovaných/projektovaných objektech MZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza příjemců srážkových vod | Vyhodnocení vsakovacích podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení dostupnosti povrchových vod a kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení majetkoprávních vztahů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení limitů území vzhledem k ostatním oborům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení příjemců srážkových vod | Stanovení příjemců srážkových vod v stávajících lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení příjemců srážkových vod rozvojových lokalitách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení potenciálu odpojování ve stávající zástavbě | Stanovení potenciálu odpojování pro dopravní infrastrukturu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení potenciálu odpojování pro budovy ve veřejném vlastnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení potenciálu odpojování pro budovy v soukromém vlastnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení potenciálu odpojování ostatních ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení celkového potenciálu odpojování ve stávající zástavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plán odpojování | Stanovení priorit cílových hodnot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace s plány rekonstrukcí technické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení časového plánu odpojování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení nutných postupů k realizaci plánu odpojování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletace a dopracování projektu | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |