## Harmonogram

| Příloha č. 4 - Harmonogram POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| část | název kapitoly | měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | doba trvání |
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Přípravné práce | Zajištění podkladních dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terénní průzkumy za účelem zpřesnění DMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapracování změn a korekcí do DMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava DMT pro aplikaci pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava n-letých extrémích srážek pro aplikaci pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analýza historických záznamů o extrémních srážkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definice klíčové infrastruktury a jejího umístění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulace a vyhodnocení současného stavu | Příprava okrajových podmínek pro simulace - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simulace n-letých extrémů (HD) - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení výsledků simulací - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza rizik extrémních srážek na infrastrukturu | Definice klíčových parametrů pro hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analýza a vyhodncení rizik - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porovnání výsledků s historickými záznamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a posouzení opatření | Návrh opatření výhledového stavu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úprava modelu a okrajových podmínek pro výhledový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simulace n-letých extrémů (HD) - výhl. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení výsledků simulací – výhl. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovení koncepce pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomické zhodnocení vybrané varianty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletace a dopracování projektu | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |