## Harmonogram

|  |
| --- |
| **Příloha č. 4 - Harmonogram POEX** |
| **část** | **název kapitoly** | **měsíce** | **doba trvání** |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Přípravné práce** | Zajištění podkladních dat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terénní průzkumy za účelem zpřesnění DMT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zapracování změn a korekcí do DMT  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Příprava DMT pro aplikaci pro POEX |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Příprava n-letých extrémích srážek pro aplikaci pro POEX |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Analýza historických záznamů o extrémních srážkách |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Definice klíčové infrastruktury a jejího umístění |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Simulace a vyhodnocení současného stavu**  | Příprava okrajových podmínek pro simulace - souč. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Simulace n-letých extrémů (HD) - souč. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vyhodnocení výsledků simulací - souč. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Analýza rizik extrémních srážek na infrastrukturu** | Definice klíčových parametrů pro hodnocení  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Analýza a vyhodncení rizik - souč. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Porovnání výsledků s historickými záznamy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Návrh a posouzení opatření** | Návrh opatření výhledového stavu  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Úprava modelu a okrajových podmínek pro výhledový stav  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Simulace n-letých extrémů (HD) - výhl. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vyhodnocení výsledků simulací – výhl. stav |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stanovení koncepce pro POEX |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ekonomické zhodnocení vybrané varianty |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kompletace a dopracování projektu** | Výstupy – textová část |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Výstupy – tabulková část  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Výstupy – grafická část |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |