## Harmonogram

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 4 - Harmonogram POEX** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **část** | **název kapitoly** | **měsíce** | | | | | | | | | | | | | | **doba trvání** |
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Přípravné práce** | Zajištění podkladních dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terénní průzkumy za účelem zpřesnění DMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapracování změn a korekcí do DMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava DMT pro aplikaci pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava n-letých extrémích srážek pro aplikaci pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza historických záznamů o extrémních srážkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definice klíčové infrastruktury a jejího umístění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Simulace a vyhodnocení současného stavu** | Příprava okrajových podmínek pro simulace - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulace n-letých extrémů (HD) - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení výsledků simulací - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Analýza rizik extrémních srážek na infrastrukturu** | Definice klíčových parametrů pro hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza a vyhodncení rizik - souč. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porovnání výsledků s historickými záznamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Návrh a posouzení opatření** | Návrh opatření výhledového stavu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava modelu a okrajových podmínek pro výhledový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulace n-letých extrémů (HD) - výhl. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení výsledků simulací – výhl. stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení koncepce pro POEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomické zhodnocení vybrané varianty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kompletace a dopracování projektu** | Výstupy – textová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – tabulková část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstupy – grafická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |