Číslo smlouvy objednatele: JS/…/…/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou

IČO: 00 304 387

DIČ: CZ 00 304 387

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu: 1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: Mgr. Petr Zajíc referent Odboru školství, kultury a sportu: petr.zajic@muvalmez.cz, tel. 571 674 654

Ing. Zdeněk Bobek, referent Odboru komunálních služeb: bobek@muvalmez.cz, tel. 571 674 510

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: ……………………………..**

se sídlem: ……………………………..

zastoupený: ……………………………..

IČO: ……………………………..

DIČ: ……………………………..

bankovní spojení: ……………………………..

číslo účtu: ……………………………..

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických: ……………………………..

telefon, e-mail

zapsaný: ……………………………..

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět smlouvy**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo **„Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka**“ (dále jen „dílo“)za podmínek specifikovaných v této smlouvě a jejich přílohách.

1. Zhotovitel je povinen navrhnout a zhotovit dílo tak, aby:

* Časová osa byla umístěna v úrovni budoucí dlažby v centrální ose Náměstí ve Valašském Meziříčí, od sochy sv. Floriána k mariánskému sloupu a obsahovala celkem min. 30 a max. 40 milníků[[1]](#footnote-1). Dílo zhotovitele obsahuje celkem ……. milníků.
* Stopy T.G. Masaryka byly umístěny v úrovni budoucí dlažby v jihozápadní části Náměstí ve Valašském Meziříčí před domem č.p. 70 ( v komunikaci pro pěší) a jejich celková plocha byla 0,25 m2 ( +10%).
* Časová osa i Stopy T.G. Masaryka dlouhodobě odolávaly času, povětrnostním vlivům, mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk, rachejtle …) a vandalům, zároveň výše uvedené musí být snadno čistitelné běžnými čisticími prostředky.

Všechny tyto požadavky již zhotovitel bral v  úvahu ve své nabídce v rámci výběrového řízení a je povinen tyto požadavky i dále zohledňovat při provádění díla dle této smlouvy.

Časovou osu (vč. milníků) a Stopy T.G. Masaryka je zhotovitel povinen osadit v úrovni budoucí dlažby, samotný text je zhotovitel povinen umístit zároveň s dlažbou nebo tento text může vystupovat nad úroveň dlažby max. o 10 mm.

1. Dílo spočívá zejména v následujících činnostech:

- 1. část díla:

Zhotovení výrobní (dílenské) dokumentace díla - dle návrhu výtvarného řešení díla vč. vizualizace, včetně jejího odsouhlasení objednatelem. Návrh výtvarného řešení díla vč. vizualizace předložil zhotovitel objednateli v rámci výběrového řízení – tento návrh je přílohou této smlouvy,

- 2. část díla:

1. Zhotovení vzorku jednoho milníku a jeho předložení ke schválení objednateli (vzorek nemusí být z finálního materiálu – materiál nutno předem odsouhlasit s objednatelem).
2. Zhotovení samotné Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka (včetně všech souvisejících prací – např. zhotovení formy, dodání modelu do slévárny a jeho odlití, případná povrchová úprava, patinace apod.) v souladu s objednatelem odsouhlasenou výrobní (dílenskou) dokumentací, odsouhlaseným vzorkem, touto smlouvou a jejími přílohami, jejich doprava a osazení v místě plnění včetně pomocného montážního materiálu a prací. Zhotovitel je povinen Časovou osu (vč. milníků) a Stopy T.G. Masaryka stabilně upevnit v místě plnění.
3. Veškeré dokončovací a kompletační práce na místě plnění.
4. Součástí díla jsou rovněž následující činnosti:

* Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
* Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
* Doprava a konečná instalace předmětu smlouvy (2. části díla) včetně základových konstrukcí, pomocného - připojovacího a kotvícího materiálu,
* Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí,
* Zajištění všech nutných zkoušek a revizí,
* Likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů o likvidaci v souladu s platnou legislativou,
* likvidace obalových materiálů dle platné legislativy,
* Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
* Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (viz obchodní podmínky města Valašské Meziříčí),
* Návod na údržbu a čištění jednotlivých prvků.

1. Zhotovitel je povinen si před zhotovením díla zajistit písemný souhlas objednatele s provedením díla ve formě výrobní (dílenské) dokumentace díla. Výrobní (dílenská) dokumentace musí vycházet z „Podrobného technického popisu díla“, jenž zhotovitel předložil v rámci své nabídky ve výběrovém řízení a zhotovitel je v rámci výrobní (dílenské) dokumentace oprávněn pouze zpřesňovat popis díla nikoliv jej však jakkoliv měnit. Bez písemného odsouhlasení objednatele není možné zahájit práce na 2. části díla. Kopie písemného odsouhlasení bude přiložena k prvnímu daňovému dokladu (faktuře).
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

**II. Lhůta a místo plnění**

## Lhůta plnění a časový harmonogram:

1. 1. část díla - výrobní (dílenská) dokumentace

Termín zahájení: ihned po účinnosti této smlouvy

Termín ukončení: do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

1. 2. část díla – všechny ostatní činnosti vyjma výrobní (dílenské) dokumentace (zejména zhotovení Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka jejich doprava do místa plnění a instalace v místě plnění

Termín zahájení: do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k zahájení prací od

objednatele zhotoviteli

Termín ukončení: nejpozději do 31. 7. 2021

Realizace 2. části díla bude probíhat zároveň s revitalizací (rekonstrukcí) náměstí. Dodavatel i zadavatel si jsou vědomi skutečnosti, že realizace revitalizace (rekonstrukce) náměstí je časově náročným procesem, z tohoto důvodu si stanovují nejzazší termín, do kdy je zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele k zahájení prací na 2. části díla: a to nejpozději do dubna 2022- nevyzve-li zadavatel dodavatele do tohoto termínu k zahájení prací na 2. části díla, má se za to, že 2. část díla nebude realizována. Zadavatel a dodavatel jsou oprávněni v případě prodloužení realizace revitalizace (rekonstrukce) náměstí na základě vzájemné dohody výše uvedený termín (pro vyzvání k zahájení prací na 2. části díla) případně dodatkem posunout. Nerealizací 2. části díla nevzniká dodavateli žádný nárok na proplacení již případně dodavatelem vynaložených nákladů na 2. část díla, pokud tyto náklady dodavatel vynaložil ještě před výzvou zadavatele k zahájení prací na 2. části díla.

1. Místem plnění pro:

* Časovou osu (vč. milníků) je Náměstí, Valašské Meziříčí, parc. č. 111, k.ú. Valašské Meziříčí-město, mezi sochou sv. Floriána a Mariánským sloupem
* Stopy T. G. Masaryka je Náměstí, Valašské Meziříčí, , k.ú. Valašské Meziříčí-město před domem č.p. 70

Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném umístění díla, jakožto i o případném jeho přesunu.

1. Zhotovitel je oprávněn provést instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka v místě plnění na výzvu objednatele v souladu s projektem revitalizace (rekonstrukce) náměstí. Zhotovitel je povinen si před instalací Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka zajistit souhlas objednatele s jejich instalací. Objednatel je povinen souhlas s instalací výše uvedených částí díla udělit v případě, že stavební práce v souladu s projektem revitalizace (rekonstrukce) náměstí jsou provedeny v takovém rozsahu, aby umožnily instalaci výše uvedených částí díla. Bez souhlasu objednatele nelze provést instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka na místě plnění a zhotovitel je povinen na své náklady uschovat tyto části díla až do okamžiku instalace. V případě, že zhotovitel nebude moci instalovat výše uvedené části díla, jelikož nebude disponovat souhlasem objednatele (z důvodu, že nebudou stavební práce provedeny v rozsahu, aby umožňovaly instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka), pak není objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jakoukoliv smluvní pokutu v souvislosti s takto vzniklým prodlením zhotovitele. Zhotovitel je povinen po obdržení souhlasu objednatele provést instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka v místě plnění, přičemž celková délka instalace nesmí přesáhnout max. 14 po sobě jdoucích dní.

**III. Cena díla a platební podmínky**

## Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

## V konečné ceně díla je rovněž zahrnuto DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH.

Cena za 1. část díla ………………… Kč bez DPH **[[2]](#footnote-2)**

Cena za 2. část díla …………………. Kč bez DPH

Celková cena díla v Kč bez DPH: ………….

(DPH ve výši….% činí …xx.xxx,xx Kč)

**Celková cena díla v Kč vč. DPH …………………**

(Zhotovitel je / není plátcem DPH)

1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena průběžně na základě maximálně 3 zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňový doklad (fakturu) za 1. část díla po předání a převzetí této části díla objednatelem. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za 2. část díla následujícím způsobem:

a)první daňový doklad (fakturu), je zhotovitel oprávněn vystavit v maximální výši 50% z ceny za druhou část díla vč. DPH po prokazatelném zhotovení díla (tj. Časové osy vč. milníků a Stop T.G. Masaryka)a uskladnění u zhotovitele před jeho instalací (součástí tohoto daňového dokladu (faktury) musí být protokol z prohlídky díla objednatelem vč. podpisu objednatele. Bez tohoto dokladu je daňový doklad (faktura) neúplný),

b) druhý daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na zbývající částku z ceny za druhou část díla vč. DPH, a to na základě závěrečného daňového dokladu (faktury) po předání a převzetí této části díla objednatelem (tj. po dopravě díla do místa plnění a jeho osazení v místě plnění).

1. Předání a převzetí díla 1. části díla bude provedeno v místě předání: MěÚ Valašské Meziříčí, Zašovská 784, Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb na základě předávacího protokolu.   
   Předání a převzetí 2. části díla bude provedeno na místě plnění na základě podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol bude tvořit přílohy daňových dokladů (faktur).
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

## Všechny doklady musí být vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

**IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. O předání a převzetí jednotlivých částí díla budou sepsány předávací protokoly, jejichž kopie budou přiloženy k příslušným daňovým dokladům (fakturám). Bez těchto předávacích protokolů jsou daňové doklady (faktury) neúplné.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho částech v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla či jeho části bez vad objednatelem.
3. Smluvní strany si stanovily záruční dobu v délce 10 let od předání a převzetí jednotlivé části díla. Záruka za jakost počíná běžet od okamžiku předání a převzetí jednotlivé části díla objednateli a podpisu předávacího protokolu konkrétní jednotlivé části díla objednatelem (tzn. 1. část díla zvlášť a zvlášť pro 2. část díla).
4. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole.
5. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce se zhotovitelem revitalizace (rekonstrukce) náměstí, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli objednatelem předány - v případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% celkové ceny díla v Kč vč.  DPH. Aplikace této smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele na náhradu škody v souvislosti s porušením tohoto ustanovení a rovněž aplikaci jiných smluvních pokut dle této smlouvy či Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu této smlouvy. Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek Města Valašské Meziříčí.
7. Práva a povinnosti související s problematikou duševního vlastnictví/autorských práv jsou upravena v Obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí. Předpokládaným využitím díla je prezentace díla veřejnosti ve veřejnosti přístupném místě. Smluvní strany si stanovily, že pod pojmem projektová dokumentace dle čl. 21.2.2. Obchodních podmínek Města Valašské Meziříčí se rozumí rovněž výrobní (dílenská) dokumentace. V případě, že by zhotovitel odmítl či nebyl schopen (např. z důvodu smrti) realizovat 2. část díla (tj. zhotovení díla, jeho doprava a osazení v místě plnění), je objednatel oprávněn od zbývající části smlouvy odstoupit a zadat realizaci této části díla třetí osobě nezávisle na vůli zhotovitele, bez souhlasu zhotovitele a bez nároku zhotovitele na jakoukoliv odměnu. Zhotovitel v případě odmítnutí nastoupení k realizaci 2. části díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny za 1 část díla v Kč vč. DPH. Aplikace této smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele na náhradu škody v souvislosti s porušením tohoto ustanovení a rovněž aplikaci jiných smluvních pokut dle této smlouvy či Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí.
8. Zhotovitel svou účastí ve výběrovém řízení a uzavřením této smlouvy souhlasí s tím, že jeho nabídka/návrh výtvarného řešení (vč. vizualizace umístění díla do prostoru a podrobného technického popisu díla) a výrobní (dílenská) dokumentace může být zadavatelem uveřejněna na webových stránkách zadavatele a představena veřejnosti (např. na jednáních rady a zastupitelstva města) a dále rovněž bezplatně publikována, reprodukována a případně také vystavena (zejména v rámci zveřejnění výsledků soutěže/výběrového řízení a propagace soutěže/výběrového řízení). V případě, že zhotovitel a autor jsou dvě odlišné osoby, prohlašuje tímto zhotovitel, že disponuje souhlasem autora k výše uvedeným činnostem dle tohoto článku - tento souhlas autora prokázal zhotovitel v rámci své nabídky ve výběrovém řízení a zavazuje se udržovat souhlas autora v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% celkové ceny díla v Kč vč. DPH. Aplikace této smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele na náhradu škody v souvislosti s porušením tohoto ustanovení a rovněž aplikaci jiných smluvních pokut dle této smlouvy či Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí.

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12.12.2019 pod bodem Z 10/04. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
3. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích všech případných přílohách na webových stránkách města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci starosty Města Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 10.09.2019 pod bodem R 22/63/3.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv. V případě, že uveřejnění smlouvy není zákonem vyžadováno, pak smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí

Příloha č. 2: Návrh výtvarného řešení díla (dokládá zhotovitel)

Příloha č. 3: Vizualizace umístění díla do prostoru (dokládá zhotovitel)

Příloha č. 4: Podrobný technický popis díla (dokládá zhotovitel)

Ve Valašském Meziříčí dne: V ………………… dne:

………………………………………. ……………………………………

Město Valašské Meziříčí ……………………………..

Bc. Robert Stržínek, starosta …………………………..

- objednatel - - zhotovitel -

1. Zhotovitel je povinen pro realizaci časové osy zvolit milníky ze Seznamu milníků pro časovou osu (příp. Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu), jenž mu byl předložen v rámci výběrového řízení pro tuto veřejnou zakázku. Pokud zhotovitel nevyužije maximálního počtu milníků (10) ze Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu, vyhrazuje si objednatel právo určit pořadí důležitosti dodatečných milníků, které zhotovitel využije (tzn. konkrétní výběr milníků (a jejich textu) ze Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu provede objednatel). [↑](#footnote-ref-1)
2. pozn. dodavatel zde uvede cenu ve výši max. 25% z celkové ceny díla v Kč bez DPH [↑](#footnote-ref-2)