Číslo smlouvy objednatele: JS/               /2023/OŠKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Mgr. Robert Stržínek, starosta

IČO:	00304387

DIČ:	CZ00304387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Mgr. Petr Zajíc, tel.: 571 674 654, e-mail: petr.zajic@muvalmez.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	xxx

se sídlem:	xxx

IČO:	xxx

DIČ:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	xxx

zapsaný:			xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení díla „Renovace základu pod sochou P. Marie na Náměstí ve Valašském Meziříčí“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „„Betonový základ pod sochou P. Marie na Náměstí ve Valašském Meziříčí“ zpracované Ing. Jaromírem Dybalem, se sídlem Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63685850 a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit za dílo cenu sjednanou touto smlouvou.

- Předmět díla je zejména v tomto rozsahu:

- výkopové práce vč. přesunu hmot,

- betonáž základové desky 3000x3000x400 mm,

- betonáž soklu 2000x2000x 1200 mm,

- hutní materiál - armatury,

- svářečské práce,

- šalovací bednění, montáž a nájem,

- izolační nátěr základu,

- zednické a přípravné práce,

- úprava základové desky- betonáž sklonu,

- zasypání jámy po betonáži.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli za dílo cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách plnění:

Termín zahájení realizace díla: 		do 3 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla: 		do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

- Místem plnění je pozemek parc. č. 111, k.ú. Valašské Meziříčí-město.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH:	xxx,xx Kč

DPH 21%	xxx,xx Kč

Celková cena včetně DPH:	xxx,xx Kč

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

- Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury).

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

- O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí.

- Zhotovitel je povinen plnit zásady odpovědného zadávání, které vyplývají z obchodních podmínek a této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23.01.2023 pod bodem Z 04/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

- Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05.12.2022 pod bodem R 03/66/3.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si přečetly tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet

- Obchodní podmínky

Ve Valašském Meziříčí dne:	    Ve Valašském Meziříčí dne:

………………......................……………………….	……………….............……....………………

Město Valašské Meziříčí 	xxx

Mgr. Robert Stržínek, starosta

- objednatel -	 - zhotovitel -